任务分配及进度计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信息展示  (负责任:高乐) | 用户管理  (负责任:王建慧) | 项目管理  负责任(王芊翔) | 需求管理  (邢栋) |
| 第一阶段  10.12~10.15 | 项目启动   1. 完成项目需求分析 2. 完成功能模块设计 3. 完成项目架构设计 4. 完成数据库表结构设计 5. 制定项目进度计划和任务分配表 | | | |
| 第二阶段  10.16~10.22 | 1. 完成Windows开发环境搭建 2. 熟悉angular2,python,flask,MariaDB(MySQL),Postman技术栈,   能利用一整套技术栈完成简单的demo   1. 完成Centos7生产环境部署 | | | |
| 第三阶段  10.23~10.29 | 完成API开发 | ... | ... | ... |
| 第四阶段  10.30~11.5 | 完成页面开发 | ... | ... | ... |
| 第五阶段  11.6~11.12 | 联调测试 | ... | ... | ... |