# 任务分配及进度计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **信息展示**  **(UI,API,DB)**  **(负责人:高乐)** | **用户管理**  **(UI,API,DB ,session,身份认证)**  **(负责人:王建慧)** | **项目管理**  **(UI,API,DB,项目-成员)**  **(负责人:王芊翔)** | **需求管理**  **(UI,API,DB,需求,任务)**  **(负责人:邢栋)** |
| **第一阶段**  **10.12~10.15** | 1. 项目需求分析(已完成) 2. 功能模块设计(已完成) 3. 项目技术架构设计(已完成) 4. 数据库表结构设计(已完成) 5. 制定项目进度计划和任务分配表(已完成) | | | |
| **第二阶段**  **10.16~10.22** | 1. Windows开发环境搭建,包括技术架构搭建,数据库实现(已完成) 2. 项目框架搭建(已完成) 3. 深入学习Restful规范,Angular2,Python,Flask,MariaDB,Postman,   能利用一整套技术栈完成简单的demo   1. 完成Centos7生产环境搭建 | | | |
| **第三阶段**  **10.23~10.29** | 信息展示接口开发   1. 项目列表 2. 创建项目 3. 任务列表 | 用户管理接口开发   1. 用户登录 2. 用户注销 3. 用户注册 4. 用户详情 5. 信息更新 6. 密码修改 | 项目管理接口开发   1. 查看项目 2. 更新项目 3. 查看项目成员 4. 更新项目成员 5. 所有用户列表 | 需求/任务管理接口开发   1. 添加需求 2. 需求详情 3. 项目需求表 4. 需求更新 5. 添加任务 6. 任务详情 7. 需求任务表 8. 任务更新 |
| **第四阶段**  **10.30~11.5** | 页面开发 | ... | ... | ... |
| **第五阶段**  **11.6~11.12** | 联调测试 | ... | ... | ... |