# 任务分配及进度计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **信息展示**  **(UI,API)**  **(负责人:高乐)** | **用户管理**  **(UI,API,DB ,session状态)**  **(负责人:王建慧)** | **项目管理**  **(UI,API,DB,项目-成员)**  **(负责人:王芊翔)** | **需求管理**  **(UI,API,DB)**  **(负责人:邢栋)** |
| **第一阶段**  **10.12~10.15** | 1. 完成项目需求分析 2. 完成功能模块设计 3. 完成项目技术架构设计 4. 完成数据库表结构设计 5. 制定项目进度计划和任务分配表 | | | |
| **第二阶段**  **10.16~10.22** | 1. 完成Windows开发环境搭建(包括技术架构搭建,数据库实现) 2. 深入学习Restful规范,Angular2,Python,Flask,MariaDB(MySQL),Postman,   能利用一整套技术栈完成简单的demo   1. 完成Centos7生产环境搭建 | | | |
| **第三阶段**  **10.23~10.29** | 完成API开发 | ... | ... | ... |
| **第四阶段**  **10.30~11.5** | 完成页面开发 | ... | ... | ... |
| **第五阶段**  **11.6~11.12** | 联调测试 | ... | ... | ... |